# Plattform in Kasachstan: Analyse der Dienste und Empfehlung

Stand 15.10.2026 · Jira WMCNL-1518 und Entscheidung vom 13.10.2026 (Umzug nach der Beauftragung und vor dem Produktivbetrieb) · Grundlage: Recherche vom 15.10.2026, Einzelheiten und Quellen in docs/ENTSCHEIDUNGSGRUNDLAGEN.md

## 1. Ergebnis in Kürze

Empfehlung: Datenbank, Anwendung und die Sprachdienste für Pflücker ziehen vor dem Produktivbetrieb auf Server in Kasachstan. Das System liest und speichert Namen und Ausweisnummern (ИИН) von Erntehelfern. Solche Angaben sind nach dem Gesetz über personenbezogene Daten im Land zu speichern. Die gewählte Lösung muss auch für die Auslegung „Daten beschränkten Zugangs“ tragen, die noch nicht endgültig geklärt ist.

Die drei wichtigsten Punkte:

1.	Datenbank und Anwendung: Supabase Cloud hat keine Region in Kasachstan. Supabase lässt sich selbst betreiben (Docker) und läuft auf jeder virtuellen Maschine im Land. Das ist der saubere Weg. Hosting der Anwendung bleibt außerhalb nur dann vertretbar, wenn sie keine personenbezogenen Daten dauerhaft hält (das ist bei Next.js mit Server-Funktionen nicht gesichert).

2.	Spracherkennung und Sprachausgabe: Der eigene Whisper-Dienst („Caesar“) lässt sich im Land betreiben und ist der Standard. Der externe Dienst Soniox hat keine Region in Kasachstan (US, EU, Japan, Indien) und bleibt eine Zusatzoption, solange die Rechtslage für die Übermittlung der Audiodaten nicht geklärt ist.

3.	KI-Assistent: Externe Sprachmodelle bleiben außerhalb des Landes. Bevor Personendaten dorthin gehen, braucht es die Einwilligung der Person (Gesetz, Art. 16) oder ein Maskieren der Personendaten vor dem Aufruf. Das KI-Gesetz verlangt außerdem die Kennzeichnung, dass man mit KI spricht.

Offen bleiben Dinge, die nur der Betreiber oder die Rechtsberatung klärt (Abschnitt 6).

## 2. Rechtlicher Rahmen

Die Einstufung bedeutet: B belegt (Primärquelle gelesen), W wahrscheinlich (Fachquelle oder Spiegel des Gesetzestextes), U unsicher.

| Aussage | Stufe |
| --- | --- |
| Gesetz 94-V über personenbezogene Daten gilt weiter und wurde 2026 mehrfach geändert (231-VIII, 256-VIII, 326-VIII) | W |
| Art. 12 Abs. 2: Speicherung in einer Datenbank auf dem Gebiet Kasachstans, ohne Unterscheidung nach Staatsangehörigkeit | W |
| Regeln (Erlass 338/НҚ, ab 12.07.2026): Daten beschränkten Zugangs werden in Serverräumen im Land gespeichert | W |
| Das träfe auch Funktionen, die in Europa laufen (zum Beispiel Vercel in Dublin) | U (Auslegung) |
| Art. 16: Übermittlung ins Ausland nur bei angemessenem Schutz im Zielstaat, sonst Einwilligung oder Staatsvertrag; laut Erlass ab 01.10.2026 nur mit Einwilligung | W |
| Neu: Register der Verarbeiter und der Verstöße; Klassen klein (unter 10.000 Betroffene), mittel (bis 500.000), groß; bei Daten beschränkten Zugangs eine Stufe höher | W |
| Meldefrist bei Vorfällen: ein Arbeitstag (zakon.kz) gegen 72 Stunden (Kanzleiblog) gegen nicht genannt (Rödl, Baker McKenzie) | U |
| KoAP Art. 79 (seit 13.03.2025): für Kleinbetriebe 60 MRP (unrechtmäßige Erhebung) bis 750 MRP (fehlende Schutzmaßnahmen mit Datenverlust), bei MRP 4.325 KZT also 259.500 bis 3,24 Mio. KZT | W |
| Erntehelfer: Name samt Vatersname und ИИН sind Identifikatoren | W |
| Ein Erlassentwurf gegen die Speicherpflicht (AmCham, 15.05.2026) ist nicht verabschiedet | U |
| KI-Gesetz 230-VIII (in Kraft seit 18.01.2026): Nutzer erfahren, dass sie mit KI sprechen; synthetische Inhalte kennzeichnen; Emotionserkennung ohne Einwilligung verboten | W |

## 3. Die Dienste von Damicon

| Dienst | Zweck | Daten, die hingehen | Standort heute | Empfehlung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datenbank (Supabase) | Alle Betriebsdaten, Konten, Dokumente | Personen, Löhne, Ausweisnummern | Supabase Cloud (Ausland) | Umzug nach Kasachstan, Selbstbetrieb |
| Anwendung (Vercel) | Oberfläche und Server-Funktionen | durchlaufend alle Daten | Dublin | Mit der Datenbank ins Land |
| Dokumentenablage (Storage) | Belege, Fotos, Originale der Wissensbasis | Dokumente, teils mit Personen | Supabase Cloud | Mit der Datenbank ins Land |
| Spracherkennung, eigene (Whisper, „Caesar“) | Diktat im Feld | Audio | eigener Dienst | Standard, im Land betreiben |
| Spracherkennung und Sprachausgabe, extern (Soniox) | Diktat mit Kasachisch in Echtzeit, Vorlesen | Audio, Text | US, EU, Japan, Indien | Zusatzoption, nur nach Klärung oder mit Einwilligung |
| Sprachmodelle des Assistenten (je nach Anbieter) | Fragen und Zusammenfassungen | Texte der Anfrage, Auszüge der Wissensbasis | Ausland | Einwilligung oder Maskieren der Personendaten; Kennzeichnung als KI |
| Einbettungen der Wissensbasis (eigener Dienst) | Suche in Dokumenten | Texte der Wissensbasis | eigener Dienst | Im Land betreiben |
| Routen und Adresssuche (OSRM, Nominatim) | Abholrunden | Anschriften der Nachbarbetriebe | öffentliche Dienste | Grenze je Person (eingeführt), später eigener Dienst mit Kasachstan-Karte |
| Wetter (Open-Meteo) | Temperatursumme, Erntefenster | nur Koordinaten des Betriebs | öffentlich | unkritisch, keine Personendaten |

## 4. Anbieter in Kasachstan

| Anbieter | Was belegt ist | Stufe |
| --- | --- | --- |
| Yandex Cloud, Region kz1 (Karaganda) | Rechenzentrum im Land, Managed PostgreSQL dokumentiert, nur Zone kz1-a | W |
| PS.kz, Kazteleport, Kazakhtelecom, Serverspace | Rechenzentren in Almaty oder Astana, Datenbank als Dienst nicht bestätigt | U |
| Beeline Hyper Cloud | im Bau, Start Ende 2026 | W |
| AWS, Azure, Google Cloud | keine Region im Land gefunden | U |
| Supabase Cloud | keine Region im Land; nächste Regionen Frankfurt und Mumbai | B |
| Supabase selbst betrieben (Docker) | läuft auf jeder virtuellen Maschine, die Anwendung ist darauf vorbereitet (lokaler Stack in der Entwicklung) | W |

Empfehlung: Eine virtuelle Maschine bei einem Anbieter im Land mit dem selbst betriebenen Supabase-Stack und der Anwendung (Next.js als eigener Prozess hinter einem Reverse-Proxy). Beim Anbieter ist zuerst zu prüfen: Rechenzentrum im Land belegt, Sicherungen im Land, Zugriffsprotokoll, Vertrag zur Auftragsverarbeitung.

## 5. Umzugsplan

1.	Vorbereiten: Anbieter wählen, Maschine einrichten, Supabase-Stack und Anwendung aufbauen, Schlüssel und Geheimnisse neu erzeugen. Die Verschlüsselung der Anbieterschlüssel (KI_ANBIETER_SCHLUESSEL) bleibt erhalten oder wird mit Umschlüsselung gewechselt.

2.	Probebetrieb: Mindestens 14 Tage mit Kopie der Daten. Prüfung der Migrationsfolge, der Zugänge, der Laufzeiten der Spracherkennung und der Cron-Aufrufe (Auslieferung der Warteschlange).

3.	Stichtag: Schreibsperre auf der alten Datenbank, Dump und Wiederherstellung, Prüfsummen je Tabelle, Umschalten der Adresse. Rückfallweg: alte Datenbank bleibt unverändert und lesbar, bis die erste Woche im Betrieb bestanden ist.

4.	Danach: Löschen der Daten im Ausland nach Frist und Nachweis, Eintrag im Register der Verarbeiter (Betreiber).

5.	Hypercare beginnt erst nach bestandenem Probebetrieb (siehe Hypercare-Plan).

## 6. Offene Punkte, die nur der Betreiber oder die Rechtsberatung klärt

•	Gelten die Daten der Erntehelfer als Daten beschränkten Zugangs? Davon hängt die Pflicht zur Speicherung im Land ab.

•	Zu welcher Klasse (klein, mittel, groß) zählt der Betrieb, und was ist in das Register der Verarbeiter einzutragen?

•	Welche Meldefrist gilt bei Vorfällen (ein Arbeitstag oder 72 Stunden)?

•	Gibt es Übergangsfristen für die Bußgelder des KoAP Art. 79?

•	Darf Audio an Soniox (Ausland) gehen, und mit welcher Einwilligung? Bis dahin ist der eigene Dienst der Standard.

•	Welches Sprachmodell ist für den Assistenten zugelassen, und werden Personendaten vorher maskiert?

## 7. Quellen

Alle abgerufen am 15.10.2026.

•	Datenschutzgesetz: https://kodeksy-kz.com/ka/o_personalnyh_dannyh_i_ih_zawite/12.htm

•	Regeln zum Schutz personenbezogener Daten: https://zakon.kz/pravo/6523127-obnovleny-pravila-zashchity-personalnykh-dannykh.html

•	Änderungen und Register: https://www.roedl.com/en/insights/kazakhstan-personal-data-regulation/

•	Datenlokalisierung (AmCham): https://amcham.kz/wp-content/uploads/2026/05/2026-05-15_AmCham_DataLocalization_Issue-Brief_ENG_v5.pdf

•	Bußgelder KoAP Art. 79: https://kodeksy-kz.com/ka/ob_administrativnyh_pravonarusheniyah/79.htm

•	Yandex Cloud Regionen: https://yandex.cloud/ru-kz/docs/overview/concepts/region

•	Supabase Regionen: https://supabase.com/docs/guides/platform/regions

•	Supabase Selbstbetrieb: https://supabase.com/docs/guides/self-hosting

•	Soniox Kasachisch: https://soniox.com/speech-to-text/kazakh

•	KI-Gesetz: https://www.ey.com/ru_kz/technical/tax-alerts/2025/12/law-on-artificial-intelligence-kazakhstan